# (5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 (Rev.2)

— 테스트용 지침서 본문(서술형) + 부록(표) —

문서번호: STD-INV-0002 (더미)
Rev.: 2
시행일: 2025-08-07
검토일: 2026-08-07
담당자: 김태윤(가명) / 담당부서: 투자관리그룹(더미)
검토자: 박서현(가명)
승인자: 박서현(가명, 221614)

## 1. 적용범위

본 지침은 투자리스크관리부서의 투자심의 관련 업무 중 (1) 타당성 평가 및 효과분석, (2) 투자심의회 주관, (3) 포스코홀딩스 투자협의회 지원 활동에 적용한다.

본 지침의 적용 대상은 다음과 같다.

- 5억원 이상 프로젝트성 투자

- 5억원 이상 정비성 투자

- 5억원 이상 경상 투자

- 전 사외투자(금액 기준과 무관하게 적용되는 것으로 문서에 기재됨)

## 2. 목적

본 지침은 5억원 이상 사내투자 및 전 사외투자에 대하여 사업타당성 검토안과 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 주요사항을 종합적으로 심의함으로써, 투자 실행 전 리스크를 저감하고 의사결정의 일관성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

## 3. 선행/후행 업무지침(연계)

### 3.1 선행 업무지침

투자 제안 단계에서 “타당성 검토 및 자료 작성(설비도입/장비투자)” 업무지침에 따라 제안서 및 관련 근거자료가 준비되어야 한다.

### 3.2 후행 업무지침

투자심의 완료 후 “사업수행방안보고(설비도입/장비투자)” 업무지침과 연계하여 투자 수행 및 실행관리 단계로 이관한다.

## 4. 용어 정의

본 지침에서 사용하는 주요 용어는 다음과 같이 정의한다.

- 투자심의회: 투자 사업 진행 전 리스크 감소를 위하여 각 부서 위원들과 진행하는 심의 절차

- 사내투자: 자사 단독으로 진행되는 투자

- 사외투자: 타사와 연관된 투자

- 부결: 보완 후 재심의 또는 추진 보류

## 5. 역할과 책임(R&R)

본 지침의 주요 활동은 Activity 10, 20, 30으로 구성되며 각 활동별 주관부서, 승인직책, 이해관계부서는 부록의 “Activity(R&R) 표”를 따른다.

## 6. 업무절차(프로세스)

### 6.1 Activity 10: 타당성 평가 및 효과분석

#### 6.1.1 개요

투자를 제안하고자 하는 제안부서로부터 제안서를 접수하여, 투자 필요성 및 경제성, 기술적 타당성, 리스크 등을 포함한 타당성 평가를 수행하고 필요 시 제안서를 보완하도록 하는 절차이다.

#### 6.1.2 수행 단계

(1) 제안서 접수

- 제안부서로부터 제안서를 접수한다.

(2) 타당성 평가 수행

- 다음 항목을 포함하여 제안 내용의 타당성을 평가한다.

  - 투자개요 및 필요성

  - 투자 규모 및 범위

  - 투자 설비 및 Layout

  - 기술적 타당성

  - 투자비 및 투자일정

  - 투자효과 및 경제성

  - 리스크 및 대책

(3) 제안서 보완 요청 및 반영

- 검토 결과 보완이 필요한 경우 제안부서에 수정·보완을 요청하며, 보완된 제안서를 재확인한다.

(4) 현장확인(필요 시)

- 노후교체 등 현장 방문 확인이 필요한 건은 제안부서와 일정 협의 후 현장 확인을 수행한다.

#### 6.1.3 산출물

- 제안서 수정본(필요 시 보완 반영)

### 6.2 Activity 20: 투자심의회 주관

#### 6.2.1 개요

Activity 10에서 평가된 제안서를 기반으로 실무급협의회 및 투자심의위원회를 운영하여 찬반 의견을 수렴하고, 심의 결과를 공식 산출물로 남겨 승인/통보/보관 및 리스크 개선의견 추적관리를 수행하는 절차이다.

#### 6.2.2 실무급협의회 운영

(1) 사전 통보

- 실무급협의회 위원들에게 제안서와 협의회 일정을 이메일로 통보한다.

(2) 협의회 실시

- 해당일에 실무급협의회를 실시한다.

(3) 의견 반영(필요 시)

- 협의회 의견을 토대로 제안서 수정·보완이 필요할 경우 제안부서에 반영을 요청한다.

(4) 의견 접수

- 각 위원들의 의견을 접수한다.

#### 6.2.3 투자심의위원회 운영

(1) 사전 통보

- 심의위원들에게 제안서와 심의회 일정을 이메일로 통보한다.

(2) 심의회 실시

- 해당일에 투자심의회를 실시한다.

(3) 의견 반영(필요 시)

- 심의회 의견을 토대로 제안서 수정·보완이 필요할 경우 제안부서에 반영을 요청한다.

(4) 찬반 의견 접수 및 통과 여부 판단

- 각 위원들의 찬반 의견을 접수하여 심의 통과 여부를 판단한다.

(5) 회의록 작성·결재·배포·보관(조건부)

- 자기자본 1% 이상 프로젝트성 대규모 투자사업의 경우, 회의록을 작성하고 결재 후 배포하여 보관한다.

#### 6.2.4 결과보고 품의 및 사후관리

(1) 결과보고 품의

- 심의위원 찬반 및 의견이 포함된 결과자료를 작성하여 위원장 승인을 득한다.

(2) 통보 및 보관

- 결과를 각 심의위원 및 관련부서에 통보하고 문서를 보관한다.

(3) Risk 개선의견 추적관리

- 심의 과정에서 도출된 Risk 개선의견은 총괄부서에서 별도 목록으로 관리한다.

- 제안부서 또는 검토부서에 이행 여부를 추적관리하며, 필요 시 별도 보고한다.

#### 6.2.5 산출물

- 제안서 수정본(필요 시)

- 찬반 의견 및 결과보고 품의서(결과자료 포함)

- (조건부) 회의록(결재/배포본 포함)

### 6.3 Activity 30: 포스코홀딩스 투자협의회 지원

#### 6.3.1 개요

투자심의 완료된 제안서를 포스코홀딩스 투자협의 프로세스에 연계하여, 실무급 투자협의위원회 및 투자협의회 참석/자료 송부/보완 반영/결과 확인을 수행하고, 승인 시 이사회 부의를 위해 제안부서에 결과를 통보하는 절차이다.

#### 6.3.2 수행 단계

(1) 포스코홀딩스 실무급 투자협의위원회 지원

- 총괄부서는 투자심의 완료된 제안서를 포스코홀딩스 투자협의회 주관부서에 송부한다.

- 제안부서와 총괄부서 담당자는 실무급 투자협의위원회에 참석한다.

- 필요 시 제안서 수정·보완을 요청/반영한다.

(2) 포스코홀딩스 투자협의회 지원

- 총괄부서는 실무자 협의 완료 제안서를 주관부서에 송부한다.

- 제안부서와 총괄부서 담당자는 투자협의회에 참석한다.

- 필요 시 제안서 수정·보완을 요청/반영한다.

- 주관부서로부터 투자협의회 결과를 확인한다.

(3) 이사회 부의 연계

- 포스코홀딩스 투자협의회 승인 후, 이사회 부의를 위해 제안부서에 결과를 통보한다.

#### 6.3.3 산출물

- 제안서 최종본(필요 시 수정·보완 반영)

- 찬반 의견(또는 투자협의 결과 요약)

## 7. 부결 처리(원칙)

심의 결과 “부결”인 경우, 보완 후 재심의하거나 추진을 보류한다(세부 절차는 관련 승인/재상정 프로세스에 따른다).

## 8. 부록(표 형식 더미 데이터)

### [부록 A] 문서(표준) 마스터 더미 데이터

| doc_id | 표준명 | 표준경로 | 표준번호 | Rev | 담당자(가명) | 담당부서 | 검토자(가명) | 승인자(가명) | 시행일 | 검토일 | 최근이력요약 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-INV-0002 | (5억 이상) 타당성 평가 및 심의 지침 | 전사공통 > 업무지침 > 공통 | (문서 내 표기) | 2 | 김태윤 | 투자관리그룹 | 박서현 | 박서현(221614) | 2025-08-07 | 2026-08-07 | 투자심의 대상금액 3억→5억 상향, 주관부서: 투자리스크관리/엔지니어링기획 |

### [부록 B] 적용범위/목적/대상 더미 데이터

| doc_id | 적용범위 | 대상 | 목적 | 선행업무지침 | 후행업무지침 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-INV-0002 | 투자리스크관리부서 투자심의의 타당성 평가, 투자심의회 주관, 포스코 투자협의 지원 | 5억원 이상 프로젝트성/정비성/경상 투자 및 사외투자 | 5억 이상 사내투자 및 전 사외투자 종합 심의 | 타당성 검토 및 자료 작성(설비도입/장비투자) | 사업수행방안보고(설비도입/장비투자) |